Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đã đạt đủ cả 5 điều kiện của Definition of Done - DoD). • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04: Chưa Done (thiếu điều kiện 1: chưa làm đủ các chức năng đã thống nhất — còn thiếu xóa lịch sử, lọc theo loại). - PBI-05: Chưa Done (thiếu điều kiện 2: chưa review chéo; và thiếu điều kiện 3: mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Nhập/dán số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ → Xem kết quả cảnh báo kèm lý do → Nhấn gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. • Người demo: Đại diện Developers (ví dụ: Thu An / Gia Bình / Mai Lan) hoặc Product Owner (Ngọc Hương). (Trong Scrum, thông thường Developer đại diện nhóm kỹ thuật thực hiện demo trực tiếp). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Khi nhìn thấy giao diện cảnh báo kèm lý do lừa đảo, các anh/chị thấy thông tin đã đủ rõ ràng để quyết định ngừng chuyển tiền chưa? 2. Thao tác nhập/dán link và gửi báo cáo có gặp rào cản hay khó khăn gì đối với người dùng không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp. • Sai ở đâu: Chỉ trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). Không được giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành vì chưa đạt DoD. Ngoại lệ PBI-04 và PBI-05 phải được giải thích rõ là Chưa Done và đưa ra lý do chưa đạt DoD. • Cách sửa: Developer (hoặc PO) demo User Journey gồm 3 PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03). PO làm rõ trạng thái chưa Done của PBI-04 và PBI-05 kèm lý do. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp. • Sai ở đâu: Buổi Sprint Review là buổi thảo luận về sản phẩm (Increment) với Stakeholders, không phải buổi báo cáo công việc cá nhân của Developer (tránh biến thành họp giao ban/điểm danh công việc). • Cách sửa: Dành khoảng thời gian này (20–32') để Stakeholders trực tiếp trải nghiệm/dùng thử ứng dụng và cùng với Scrum Team thảo luận, trao đổi feedback về Increment vừa demo. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp. • Sai ở đâu: Stakeholders cần dành nhiều thời gian tương tác ở phần giữa buổi. Ngoài ra, việc quyết định ghi nhận và sắp xếp thứ tự ưu tiên các góp ý vào Product Backlog là trách nhiệm của Product Owner, không phải Scrum Master. PO cũng không nên hứa làm ngay ở Sprint sau mà cần xem xét tái ưu tiên Backlog. • Cách sửa: Product Owner chốt tổng kết toàn bộ feedback đã ghi nhận, làm rõ hướng xử lý (đưa vào Product Backlog để xem xét/sắp xếp ưu tiên) và thảo luận định hướng/kế hoạch sơ bộ cho các bước tiếp theo. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng này và tạo một Product Backlog Item (PBI) mới trong Product Backlog. PO sẽ xem xét đánh giá giá trị và sắp xếp độ ưu tiên cho các Sprint tương lai; không hứa sẽ thực hiện ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận đây là lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng (UI/UX bug) thuộc PBI-02. Product Owner tạo một bug item hoặc điều chỉnh Product Backlog, xếp ưu tiên để Developers xử lý/sửa lỗi trong Sprint tiếp theo. |